OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SISAK ZA 2025. GODIU

### 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|  | Izvršenje 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Izvršenje 2025. (eur) | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Index izvršenje 2025./2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 4.821.941 | 3.881.722 | 2.964.578 | 94,88 | 61,48 |

Javna ustanova Lučka uprava Sisak obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrolu lučkog prometa, održavanja, izgradnje i modernizacije zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavlja stručne poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osigurava usluge od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrađuje prijedloge planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehničku pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te druge poslove utvrđene Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Postiglo se obavljanje osnovne djelatnosti lučke uprave, pružanje javnih usluga prema brodarima i koncesionarima te je opremljen i stavljen u uporabu prodajno servisni centar u brodogradilišnoj luci u Galdovu, nastavljena je gradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, dovršena je klasifikacijska dokumentacija te je dobiveno odobrenje HRB-a za Javno putničko pristanište te izvršene aktivnosti za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza.

Indeks izvršenja ukupnog plana Lučke uprave Sisak u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu je 61,48%  zbog poništenja jedne od nabava za radove iz aktivnosti A931002 Gradnja i održvanje.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak | Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak | putnik | 1.400.000 | Lučka uprava Sisak | 1.410.000 | 1.400.972 |

#### A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Izvršenje 2025. (eur) | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Indeks izvršenje 2025./2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 302.363 | 465.630 | 342.732 | 86,47 | 113,35 |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.

- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od   2022. do 2031. godine

- Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine, a planirana sredstva utrošena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak. U 2025. godini financijska sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su na neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi te ostale rashode za 6 zaposlenih, za materijalne rashode koji se odnose na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, naknade drugim osobama izvan radnog odnosa, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za usluge u koje su svrstani rashodi telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge, za financijske rashode koji se odnose na rashode za platni promet i naknade banke i konačno, za nabavu računala i računalne opreme potrebne radi što boljeg i kvalitetnijeg čuvanja podataka, istraživanja i upravljanja projektima.

Indeks izvršenja aktivnosti A931001 Administracija i održavanje nešto je niži od 90% jer je dio sredstava koja su planirana za trošak plaća djelatnika utrošen iz vlastitih prihoda Lučke uprave Sisak.

#### A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Izvršenje 2025. (eur) | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Indeks izvršenje 2025./2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A931002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.519.578 | 3.416.092 | 2.621.845 | 96,11 | 58,01 |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.

- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine

- Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A931002  Gradnja i održavanje u 2025. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu 2.621.845 EUR za:

-	održavanje lučkog područja (bazen Galdovo, bazen Crnac), održavanje putničkih pristaništa te održavanje opreme i plovila

-	izgrađen je Prodajno servisni centar na lokaciji brodogradilišnog pristaništa Galdovo (zamjenski objekt potresom oštećene hale radionica) te su opremljene uredske prostorije  namještajem, hala zgrade specijaliziranom opremom i strojevima te kompletna zgrada klimatizacijskim sustavom. Također u cijelom krugu Brodogradilišnog pristaništa izveden je sustav videonadzora.

-	nastavljena je gradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku koja će omogućiti pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila sa 194 veza za brodove dužine do 12m. U 2025.g. izvodili su se radovi II. Faze izgradnje koji su obuhvaćali izvođenje vanjskog dijela obaloutvrde, dovršetak iskopa te uređenje šetnice. Sredinom 2025.g. proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove IV. faze izgradnje koja obuhvaća opremanje pristaništa pontonima i pristupnim mostovima, dobivena je suglasnost te je krajem godine potpisan ugovor i započeti su radovi.

-	Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulazno izlaznu carinsku - graničnu reviziju. U 2025.g. dovršena je klasifikacijska dokumentacija te je dobiveno odobrenje HRB-a .

-	Za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza u 2025.g. proveden je otvoreni postupak javne nabave za uslugu izrade dokumentacije za pristaništa na području grada Obrovca, potpisan je ugovor te je započeto projektiranje. Planirani završetak s ishođenjem dozvola za izvođenje je tijekom 2026.g. Tijekom 2025.g. je proveden otvoreni postupak za radove pristaništa Brođani, potpisan je Ugvor te je započeta izgradnja. Pristanište je kompletno izvedeno, međutim zbog zahtjeva HRB-a radi se na dodatnom ojačanju pristupnog mosta te je očekivani završetak izgradnje travanj 2026.g. Za III. Fazu izvođenja marine Crkvine u sklopu Vranskog jezera proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove, međutim pristigla ponude je višestruko premašivala procijenjenu vrijednost te je nabava ponište i pristupilo se reviziji tender dokumentacije.

Indeks izvršenja aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje  u odnosu na 2024. godinu je 61,48%  zbog poništenja jedne od nabava za radove iz aktivnosti A931002 Gradnja i održvanje pa sukladno tome »uštedi« sredstava koja su planirana za predmetno ulaganje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak | Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe | broj | 19 | Lučka uprava Sisak | 20 | 19 |